参加了羲禾项目的会议，陈军跟羲禾过了一遍issue list。羲禾的期待是尽快把所有功能完成，现状是比他们的预期晚了很久（几个月？）而且还要多久也并不知道。这次会议并没有确认交付时间。

这次会议做了一部分需求确认。也讨论了一些issue的解决方案细节。也讨论了一些解决上的疑难问题。

甚至于还讨论了很多项目管理的问题，比如代码合并问题，沟通问题等。

感觉起来这不像一个对客户的会议，而是由羲禾那边来进行项目管理。

整个会议讨论了软件、机械等问题，所有人都参会。